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Załącznik nr 2
UMOWA NR ………………
W dniu ………………….. w Tomaszowie Mazowieckim, pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP 7732321115, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występuje:
1……………………..
2…………………….
zwanym dalej Zamawiającym, a
………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1.	……………………
została zawarta umowa następującej treści:

§1 Przedmiot zamówienia
1.	Podstawę zawarcia umowy stanowią przepisy Kodeksu Cywilnego w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.2026.793 t.j.),  zgodnie z postępowaniem  ZP.272.1.275.2026 zostaje zawarta  umowa o następującej treści:
2.	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług 
w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w obrębie ulicy Szkolnej przy budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim”.
3.	Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 określa dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca załącznik do umowy.
4.	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących 
w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Materiały 
i urządzenia, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 
6. 	Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

§2  Wynagrodzenie Wykonawcy
[bookmark: _Hlk232507567]1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą (z podatkiem VAT) w wysokości brutto ………………………. (słownie:……………………………………...). Wartość netto umowy …………………………..
2.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w §1 w tym również:
1)	wszelkie koszty prac przygotowawczych i porządkowych,
2)	wszelkie inne koszty zwiane z realizacją zadania.
3.	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania faktur częściowych.
4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji cen i udzielania zaliczki.
5.	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
6.	Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.
7.	Zapłata faktury końcowej, wystawionej zgodnie z niniejszą umową nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8.	Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu na konto Wykonawcy.
9.	Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
10.	W związku z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598) wprowadzającą termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną (faktura ustrukturyzowana) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), stosuje się poniższe postanowienia. Faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego: 
NABYWCA:
Powiat Tomaszowski, 
ul. Św. Antoniego 41, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
 NIP: 773-23-21-115

ODBIORCA
(Podmiot 3 w aktualnej schemacie FA)
Starostwo Powiatowe
Adres: Świętego Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7732089196
11.	W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres: faktury@powiat-tomaszowski.pl. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

§3 Termin realizacji
1.	Przekazanie terenu prac nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia prac.
2.	Wykonawcy  pisemnie poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie później niż 5 dni przed dniem ich rozpoczęcia. 
3.	Na termin realizacji zadania wyznacza się termin od 01.09.2026 do 31.10.2026r 
4.	Termin zakończenia uważa się za zachowany w przypadku wykonania przedmiotu umowy i powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w dniu 31.10.2026r., 
o gotowości do odbioru (zgłoszenie przedmiotu umowy), z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 pkt. 2 i ust 6 pkt. 2 lit c umowy, a w przypadku stwierdzenia wad podczas czynności odbioru, gdy usunięcie wad następuje z zachowaniem terminu, o którym mowa w 
§ 5 ust 6 pkt.1.
5. 	Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego  o terminie zakończenia zadania  w terminie 20 dni przed planowanym zakończeniem realizacji zadania.

§4 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1.	Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1)	protokolarne przekazanie terenu prac Wykonawcy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1
2) 	dokonanie odbioru końcowego,
3) 	dokonywanie płatności, zgodnie z postanowieniami § 2.
2.	Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1)	utrzymanie ładu i porządku na terenie prac, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren prac wszelkich urządzeń, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,
2)	wykonywanie, na własny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych chodnikach przechodzących wzdłuż i przez teren prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego wzdłuż terenu prac.
3)	stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne,
4)	informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość usług lub termin zakończenia przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania takiej informacji Zamawiającemu pisemnie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności lub problemów,
5)	niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach,
6)	zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza terenu prac,
7)	pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe,
8)	przed przystąpieniem do prac Wykonawca obowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na materiały, rośliny, elementy małej architektury (donice, kosze, tablica informacyjna itp.), nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów, 
i nienależyte wykonanie usług,
9)	zgłaszanie gotowości do odbioru i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach,
10)	terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy lub ujawnionych w czasie odbioru,
11)	angażowania odpowiedniej liczby osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im prac i innych czynności w ramach wykonania umowy,
12)	wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadania wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
3.	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia (tj. od dnia zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru prac) polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość realizowanego zamówienia. Niedopełnienie powyższego stanowi ryzyko Wykonawcy i nie powoduje zwolnienia Wykonawcy 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
4.	Wykonawca od dnia przejęcia terenu prac, do chwili odbioru ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
5.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań na terenie prac.
6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem umowy.
7.	Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu prowadzonych prac 
z zachowaniem przepisów ustawy z	dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2023r. poz. 1587 ze zm.)
8. 	Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty opłat, kar lub grzywien przewidzianych 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami lub do ich zwrotu Zamawiającemu, 
w przypadku gdy zostanie nimi obciążony, w związku z nienależytym wykonaniem umowy.
9.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac ze szczególną ostrożnością 
w obrębie urządzeń podziemnych. Za uszkodzenia infrastruktury podziemnej odpowiada Wykonawca.

§ 5 Odbiór przedmiotu umowy
1.	Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości wykonanych robót i usług do odbioru, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odbioru tj. wykaz posadzonych roślin zawierający nazwę i ilość wraz z mapką lokalizacyjną na której oznaczona będzie ilość i rodzaj wsadzonych roślin, kosztorys powykonawczy zawierający wszystkie elementy będące przedmiotem umowy.
2.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych (nie wliczając sobót) od dnia otrzymania zawiadomienia pisemnego gotowości do odbioru.
3.	Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.
4.	W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego, Zamawiający ustala inny termin odbioru końcowego.
5.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości ma prawo odmówić podjęcia dalszych czynności odbiorowych, co oznacza że przedmiot umowy nie został wykonany w terminie. 
W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Zamawiający może wyznaczyć termin na ostateczne wykonanie przedmiotu umowy i powiadomienie o gotowości do odbioru końcowego, nie dłuższy niż 7 dni, przy jednoczesnym naliczeniu kar umownych, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 1 umowy.
2)	Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą,
6.	Jeżeli w toku odbioru końcowego prac związanych z realizacją zadania zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 	wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia tych wad,
2)	jeżeli wady zagrażają bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego:
a)	wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad,
b)	powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, lub
c)	odstąpić od umowy z Wykonawcą,
7.	W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b) koszty usunięcia wad lub usterek  
	będą pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy.
8.	W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w razie skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 lit. a

§ 6 Gwarancja
[bookmark: _Hlk232508710]1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (w tym również na rośliny) na okres 24 miesięcy. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
2.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 	przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
2)	w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze wad w dniu następnym po odbiorze końcowym.
3.	Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wszelkie wady przedmiotu umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem terminu rękojmi lub gwarancji, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie w terminie 14 dni od wykrycia wady i wyznaczy termin na ich usunięcie. Zawiadomienie dokonane droga elektroniczną uważać się będzie za skutecznie doręczone.
5.	Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi za wady przedmiotu umowy, okaże się on wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia/wymiany na nowy, wolny od usterek lub wad, o parametrach identycznych lub lepszych niż pierwotne. 
6.	W okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, wszelkie usuwanie wad dokonywane będzie w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z usuwaniem wad.
7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy.
8.	Na wykonane w okresie gwarancji lub rękojmi naprawy lub użyte do ich wykonania materiały i wyroby, gwarancja i rękojmia biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawy.
9.	Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie adresu siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 

§ 7 Zmiany umowy
1.	Za zgodą stron umowy dopuszczalne jest przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy zagrożone będzie dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 pkt 4 umowy, w następujących sytuacjach:
1)	wystąpienie innych wcześniej nieprzewidzianych prac w strefie przekazanego terenu. Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia 
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, 
2)	wystąpienie uniemożliwiających kontynuowanie prac warunków atmosferycznych warunków geotechnicznych, warunków geologicznych, warunków wodnych, warunków hydrologicznych, warunków terenowych, 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 
3)	wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
4)	wystąpienie siły wyższej, (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, stany zagrożenia epidemicznego i inne)
6)	wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
2.	W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się maksymalnie o czas zaistniałych zdarzeń jednak nie dłużej niż do 1 grudnia 2026r. 
3.	Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.
4.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 8 Kary umowne
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
1)	za zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy określonym w umowie a faktycznym dniem zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
2)	za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - 
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie,
3)	z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §2 ust. 1 Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
2.	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §2 ust. 1
4.	Zamawiający ma prawo do kumulatywnego naliczania kar umownych.
5.	Kary umowne należne od Wykonawcy mogą być przez Zamawiającego potrącone 
z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej 
i wyznaczeniu mu minimum 5 dniowego terminu zapłaty tej kary.
6.	W przypadku uchybienia terminowi zapłaty kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ustawowe odsetki za opóźnienie.
7.	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 Umowy.
§9  Odstąpienie od umowy
1.	Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa i innych częściach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy gdy:
1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy
2)	Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust 3 niniejszej umowy,
3)	Wykonawca realizuje niniejszą umową w sposób sprzeczny z opisanym 
w umowie i sprzecznie z opisem przedmiotu zamówienia ,
4)	   W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe ,
5)	Wykonawca dokonuje cesji umowy lub zatrudnił do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcę, bez uzyskania zgody Zamawiającego,
2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. W przypadku wysłania oświadczenia listem poleconym, termin ten uważa się za zachowany, o ile list zostanie dostarczony przed jego upływem.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy w każdym przypadku:
1)	Wykonawca zabezpiecza już wykonane prace na swój koszt,
2)	Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu kosztorys powykonawczy zawierający wykonane prace do chwili odstąpienia od umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi do chwili odstąpienia od umowy, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
3)	Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia wyda teren prac Zamawiającemu po uprzednim usunięciu z terenu jednostek sprzętowych i materiałów wykorzystywanych do wykonania prac oraz innych przedmiotów stanowiących własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy.
5.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części faktycznie wykonanych prac.
§ 13 Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 
z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.	Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.
4.	Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.    	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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