Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dot. zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w obrębie ulicy Szkolnej przy budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim”
I. Zakres zamówienia 
Zakres zamówienia obejmuje Zagospodarowanie dwóch pasów zieleni o wymiarach 42m x 3m i 42,5m x 3m w obrębie ulicy Szkolnej przy budynku Starostwa Powiatowego oraz skweru przy zjeździe do parkingu podziemnego Starostwa Powiatowego.
Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot  zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami w szczególności zgodnie ze sztuką ogrodniczą Realizacja zadania obejmuje miedzy innymi poniższe czynności:
· przygotowanie podłoża i dokonanie nowych nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przygotowanie terenu musi obejmować: usuniecie darniny 
i wybranie ziemi, wybranie ewentualnego gruzu, uzupełnienie ziemi dobrej gatunkowo wolnej od śmieci, szkodników, chorób, chwastów bez grzybów oraz wyrównanie terenu,
· ułożenie palisady, wyrównanie terenu i kostki pod donice,
· wykonanie trawnika z rolki rodzaj trawy powinien być dostosowany do lokalizacji trawnika, czyli miejsca nasłonecznionego w centrum miasta, rozłożona trawa powinna być gęsta i nie mieć przebarwień,
· rozprowadzenie systemu nawadniającego kroplującego i podłączenie go do instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego,
· zamontowanie zbiornika na deszczówkę,
· zamontowanie systemu napowietrzająco nawadniającego do drzew,
· ustawienie donic, koszy na odpady, 
· wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2
· integralna częścią opisu zamówienia jest projekt umowy załączony do przedmiotowego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

II. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
- 	Wszystkie elementy małej architektury powinny być dostosowane do użytku publicznego, wykonane z odpowiedniej jakości materiałów, trwałe
-  Podczas prowadzenia prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, woda, telefon, elektryczność. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego naprawienia uszkodzonej podczas prac infrastruktury technicznej na koszt własny.
-  	Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego do warunków typu sprzętu. 
- 	Do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia stosowany będzie wyłącznie sprawny technicznie sprzęt. 
- 	Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na infrastrukturę wokół budynku.
- 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji zadania. Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w wyniku realizacji zadania wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca
- 	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ostrożności podczas realizacji przedmiotowego zadania, w tym do zapobiegania uszkodzeniom lub zabrudzenia elewacji ścian. W razie powstania ubytków tynku, powłoki malarskiej itp. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
-  	Wykonawca winien zabezpieczyć i oznakować teren prac.
- 	Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wywóz, składowanie i utylizację odpadów. Wszelkie pozostałości należy wywozić i utylizować na bieżąco każdego dnia, po zakończonej pracy.
- 	Zabrania się składowania materiałów niezbędnych do realizacji zadania na terenie pasów drogowych i chodnikach. 
- 	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli działania zainstalowanego systemu nawadniania oraz zobowiązany jest do przeszkolenia jednego pracownika Starostwa z obsługi, konserwacji nawadniania.
- 	Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy
-  	Wymagany jest ciągły nadzór ze strony Wykonawcy nad prowadzonymi robotami.
- 	W celu prawidłowego skalkulowania oferty wymagana jest wizja lokalną 
w siedzibie Zamawiającego tj Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41. Zamawiający przygotował rysunek poglądowy z zarysem zaplanowanego zagospodarowania – załącznik nr 3. 
- 	Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w celu prawidłowej wyceny wszystkich elementów niezbędnych do realizacji zadania.  Należy pamiętać, iż przedmiar i wizualizacja jest materiałem pomocniczym.
Termin wizji lokalnej należy uzgadniać indywidualnie, przed planowaną wizytą. Osoba do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących uzgadniania terminu wizji lokalnej:  Anna Przybyłek – Naczelnik Wydziału Administracyjnego tel. 44 724-27-50 w. 336 lub 662 966 098
- 	Zamawiający przed podpisaniem Umowy będzie wymagał od Wykonawcę który złożył najkorzystniejszą ofertę przedłożenia kosztorysu wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do OPZ. 


III.  Wymagania w zakresie roślin:
Drzewa powinny być odpowiednio uformowane z zachowaniem charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych. Drzewa muszą mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz wysokość (Obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm powyżej poziomu gruntu, nie dopuszcza się pomiarów wykonanych w miejscach zrostów, zgrubień rozgałęzień). Nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych roślin, widocznych objawów chorobowych, śladów żerowania szkodników,  przesuszenia bryły korzeniowej. Wszystkie drzewa powinny być jednakowe, jeśli chodzi o formę wysokość, stan zaawansowania w rozwoju. Drzewa powinny mieć proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony. Rośliny musza posiadać zdrowy system korzeniowy a cebule powinny być tak oznaczone aby można było przeprowadzić inwentaryzację ilościową poszczególnych gatunków.

IV. Termin realizacji
- Termin realizacji zadania od 1 września do 31 października 2026r.

V.  Wynagrodzenie i gwarancja
- 	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zapłata faktury końcowej, wystawionej zgodnie z niniejszą umową nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu na konto Wykonawcy.
- 	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (w tym również na rośliny) na okres 24 miesięcy
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str. 2

Załącznik nr 1 - Zakres zadania do realizacji:
	[bookmark: _Hlk233973242]Zestawienie 
	ilość 
	jednostka  miary

	ROŚLINY
	 
	 

	DRZEWA z sadzeniem, palikowaniem, systemem  napowietrzajaco nawadniajacym do drzew i wymianą ziemi pod drzew
	 
	 

	Carpinus betulus  (grab pospolity forma pienna, ob. pnia 20-25cm) 
	14
	szt

	KRZEWY z sadzeniem 
	 
	 

	Symphoricarpos x  chenaultii 'Hancock' /śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (donica C2)
	336
	szt

	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Forester' /trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Forester' (donica C2)
	174
	szt

	Hydrangea paniculata 'Limelight' / hortensja bukietowa 'Limelight' (donica C3)
	40
	szt

	Lilak meyerii 'Palibin' /lilak Meyera 'Palibin' (donica C3)
	144
	szt

	Taxus x media 'Hilli'/cis pośredni 'Hillii' (donica C3)
	40
	sz

	Pinus mugo/sosna kosodrzewina (donica C3)
	15
	szt

	Hydrangea paniculata 'Limelight'/hortensja bukietowa 'Limelight' - skwer (donica C3)
	15
	sztuk

	Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' /dereń świdwa 'Anny's Winter Orange'  - skwer (donica C2)
	15
	sztuk

	Ligustrum vulgare/ligustr pospolity  - skwer (donica C2)
	50
	szt

	Euonymus europaeus/trzmielina pospolita - skwer (donica C2)
	3
	szt

	Viburnum opulus/kalina koralowa - skwer (donica C2)
	3
	szt

	BYLINY z sadzeniem 
	 
	 

	Salvia nemorosa 'Taenzerin'/szałwia omszona 'Taenzerin' (donica C1)
	30
	szt

	Lavendula angustifolia 'Dwarf Blue'/lawenda wąskolistna 'Dwarf blue' (donica C1)
	96
	szt

	Nepeta x fassenii 'Walker's'/kocimiętka Faassena 'Walker's  (donica C1)
	15
	szt

	Clematis/powojnik (donica C2)
	3
	szt

	Echinacea purpurea/jeżówka purpurowa (donica C2)
	30
	szt

	Stipa tenuissima 'Ponytails'/ostnica cieniutka 'Ponytails' (donica C2)
	30
	szt

	CEBULOWE/BULWIASTE z sadzeniem
	 
	 

	Allium gigantheum/czosnek olbrzymi
	60
	szt

	Colchicum autumnale/zimowit jesienny
	20
	szt

	TRAWA z rolki(transport trawy przygotowanie podłoża, założenie trawnika)- skwer
	100
	M 2

	
	
	

	MATERIAŁY I USŁUGI
	ilość 
	jednostka  miary

	Zbiornik na deszczówkę (zestaw) min 400 l z montażem
	1
	szt

	Donice na byliny kwitnące wraz z ustawieniem i nasadzeniem roslin
	9
	szt

	Tablica informacyjna z montażem 
	1
	szt

	Kosz na odpady 
	3
	szt

	Ziemia do wymiany podłoża wraz z wywiezieniem starego i nawiazieniem nowego wraz z wkopaniem ekranów przeciwkorzeniowych i zamontowaniem ekranu przeciwkorzeniowego
	120
	m3

	kora wraz z usługą sciólkowanie około 80 m2 powieżchni
	19,2
	m3

	palisada  i jej montaż
	100
	mb

	system nawadniający (szkolna + skwer) OKOŁO 200m i jego montaż
	2
	zestaw

	
	
	

	USŁUGI 
	ilość 
	jednostka  miary

	zdjęcie i ułożenie kostki brukowej  
	4
	m2

	
	
	




Załącznik nr 2 – wzór tablicy informacyjnej
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Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm
Tablica wolnostojąca, zamontowana na stelażu, wykonana z trwałego materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Załącznik nr 3 – wizualizacje
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Załącznik nr 4 – Kosztorys szczegółowy 
(Wymagany do złożenia przez Wykonawcę który został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postepowania do realizacji zadania. Kosztorys musi został złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.)
	Zestawienie 
	ilość 
	jednostka  miary
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	ROŚLINY z usługami
	 
	 
	
	
	

	DRZEWA z sadzeniem, palikowaniem, systemem  napowietrzajaco nawadniajacym do drzew i wymianą ziemi pod drzewa
	 
	 
	
	
	

	Carpinus betulus  (grab pospolity forma pienna, ob. pnia 20-25cm) 
	14
	szt
	
	
	

	KRZEWY z sadzeniem 
	 
	 
	
	
	

	Symphoricarpos x  chenaultii 'Hancock' /śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (donica C2)
	336
	szt
	
	
	

	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Forester' /trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Forester' (donica C2)
	174
	szt
	
	
	

	Hydrangea paniculata 'Limelight' / hortensja bukietowa 'Limelight' (donica C3)
	40
	szt
	
	
	

	Lilak meyerii 'Palibin' /lilak Meyera 'Palibin' (donica C3)
	144
	szt
	
	
	

	Taxus x media 'Hilli'/cis pośredni 'Hillii' (donica C3)
	40
	szt
	
	
	

	Pinus mugo/sosna kosodrzewina (donica C3)
	15
	szt
	
	
	

	Hydrangea paniculata 'Limelight'/hortensja bukietowa 'Limelight' - skwer (donica C3)
	15
	szt
	
	
	

	Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' /dereń świdwa 'Anny's Winter Orange'  - skwer (donica C2)
	15
	szt
	
	
	

	Ligustrum vulgare/ligustr pospolity  - skwer (donica C2)
	50
	szt
	
	
	

	Euonymus europaeus/trzmielina pospolita - skwer (donica C2)
	3
	szt
	
	
	

	Viburnum opulus/kalina koralowa - skwer (donica C2)
	3
	szt
	
	
	

	BYLINY z sadzeniem 
	 
	 
	
	
	

	Salvia nemorosa 'Taenzerin'/szałwia omszona 'Taenzerin' (donica C1)
	30
	szt
	
	
	

	Lavendula angustifolia 'Dwarf Blue'/lawenda wąskolistna 'Dwarf blue' (donica C1)
	96
	szt
	
	
	

	Nepeta x fassenii 'Walker's'/kocimiętka Faassena 'Walker's  (donica C1)
	15
	szt
	
	
	

	Clematis/powojnik (donica C2)
	3
	szt
	
	
	

	Echinacea purpurea/jeżówka purpurowa (donica C2)
	30
	szt
	
	
	

	Stipa tenuissima 'Ponytails'/ostnica cieniutka 'Ponytails' (donica C2)
	30
	szt
	
	
	

	CEBULOWE/BULWIASTE z sadzeniem
	 
	 
	
	
	

	Allium gigantheum/czosnek olbrzymi
	60
	szt
	
	
	

	Colchicum autumnale/zimowit jesienny
	20
	szt
	
	
	

	TRAWA z rolki(transport trawy przygotowanie podłoża, założenie trawnika)- skwer
	100
	M 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	MATERIAŁY I USŁUGI
	ilość 
	jednostka  miary
	
	
	

	Zbiornik na deszczówkę (zestaw) min 400 l z montażem
	1
	szt
	
	
	

	Donice na byliny kwitnące wraz z ustawieniem i nasadzeniem roslin
	9
	szt
	
	
	

	Tablica informacyjna z montażem 
	1
	szt
	
	
	

	Kosz na odpady 
	3
	szt
	
	
	

	Ziemia do wymiany podłoża wraz z wywiezieniem starego i nawiazieniem nowego wraz z wkopaniem ekranów przeciwkorzeniowych i zamontowaniem ekranu przeciwkorzeniowego
	120
	m3
	
	
	

	kora wraz z usługą sciólkowanie około 80 m2 powieżchni
	19,2
	m3
	
	
	

	palisada  i jej montaż
	100
	mb
	
	
	

	system nawadniający (szkolna + skwer) OKOŁO 200m i jego montaż
	2
	zestaw
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	USŁUGI 
	ilość 
	jednostka  miary
	
	
	

	zdjęcie i ułożenie kostki brukowej
	4
	m2
	
	
	

	RAZEM: 
	
	
	0,00 zł 
	
	0,00 zł



image5.png
URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA tODZKIEGO

LAhD7K |

DLA KLIMATU

ZADANIE WSPOLFINANSOWANE
Z BUDZETU SAMORZADU WOJEWODZTWA tODZKIEGO




image6.png




image7.png
I
il il Whll] Hm‘.!

JHH




image8.png




image9.png
system nawadniajacy-linia kroplujaca

13, Viburnum opulus

6. Evonymus europaeus

6. Euonymus europaeus

T
——— 9. Ligustrum vulgare

8. Hydrangea paniculata Limelight

trawnik

1. Clematis Pillu

5. Cornus sanguinea Anny's Winter Orange.

a filamentosa
y istniejace

3. Colchicum autumnale

(istn) Thuja occidentalis Brabant

rodliny istniejace





image10.png
koszna miec

il -
3 szt donice z rodlinami miododsinymi T 3 -

Tszafia, Jezbwha, sosna, Kocimietha,

hortensja) !

" .

Obrzeze palisadowe acero|
Palisada 25 cmwys. i i

system nawadniajacy-linia kroplujaca |

kosz na Smieci
=

iy zbiornikna deszcowke

18.Syringa meyeri Palibin

8. Lavandula angustifolia Dwarf Blue

4 Carpinus betulus Frans Fotaine
BT —

14, Salvia nemorosa Toenzerin

16.Stipa tenuissima Ponytails

L Allm giganteum

17. Symphoricarpos x chenaulti Hancock

7. Hydrangea paniculata Limelight

18, Syringa meyeri Palibin

18. Syringa meyeri Palibin
6 Echinaces purprea
] 4.
7 Colomgolfsxscutlor Kol Fosre Carpim
Tablica stojaca informacyina
19.Twwsx modis Hil| 19. Taxus x media Hillii
18. Syringa meyeri Palibin 2. Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster
£ Allumganteum
& Lovandul ngustfoi Dy Blue
17. Symphoricdrpos x chenaultii Hancock 17. Symphoricarpos x chenaultii Hancock
11 Pinus mugo
18 Syrnga meyerPabin i 18 Syrnga meyer Pabin
Basles 18. Syringa meyeri Palil
2 Colamsgrotis xacutiflora Kol Forster L oo ibabn
e 10 Nepetax fasssent Wole
15 Toxus xmedi i & Lovandula angusifolla Dwarf Boe
donice 2 bylinami miododajnymi

19, Taxus x media Hilli

2 Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster

7. Hydrangea paniculata Limelight




image1.jpeg
URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA £ODZKIEGO

LAhD7K |

DLA KLIMATU
ZADANIE WSPOLFINANSOWANE Z BUDZETU SAMORZADU WOJEWODZTWA tODZKIEGO





image2.png
D!Kl E URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA LODZKIEGO

DLA KLIMATU
ZADANIE FINANSOWANE Z BUDZETU SAMORZADU WOJEWODZTWA LODZKIEGO




image3.png
Powiat Tomaszowski




image4.png




